Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

(повне найменування вищого навчального закладу)

Інститут математики, економіки і механіки

(повне найменування інституту/факультету)

Кафедра менеджменту та математичного моделювання ринкових процесів

(повна назва кафедри)

Дипломна робота

бакалавра

(ступінь вищої освіти)

на тему: «Управление проектами в сфере разработки программного обеспечения»

«Управління проектами в сфері розробки програмного забезпечення»

« Project management in the software development »

Виконала: студентка денної форми навчання

напряму підготовки  6.030601 Менеджмент

Соловйова Анастасія Володимирівна

Керівник      к.ф-м.н., доц. Залюбінська Л. М. __________

(підпис)

Рецензент    д.е.н., проф. Якубовський С.О.

| Рекомендовано до захисту: Протокол засідання кафедри № __ від ___________ 2017 р. Завідувач кафедри Садченко О. В. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК № 2 протокол № __ від _________ 2017 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою, шкалою ЕСТS, бали) Голова ЕК Головченко О. М. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2017

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ | 5 |
| 1.1 Определение проекта | 5 |
| 1.2 Управления проектами | 8 |
| 1.3 Понятие структуризации проекта | 11 |
| 1.4 Жизненный цикл проекта | 12 |
| 1.5 Модели жизненного цикла разработки программного обеспечения | 14 |
| РАЗДЕЛ 2 ГИБКИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ | 22 |
| 2.1 Описание и принципы гибких методологий управления проектами | 22 |
| 2.2 Обзор гибких методологий управления проектами | 25 |
| 2.3 Описание методологии скрам | 28 |
| РАЗДЕЛ 3 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ САЙТА | 37 |
| 3.1 Основные понятие веб-разработки | 37 |
| 3.2 Описание проекта | 40 |
| 3.3 Реализация проекта разработки сайта по методологии скрам | 41 |
| 3.4 Рекомендации по переходу на гибкие методологии | 51 |
| ВЫВОДЫ | 56 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 58 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А | 62 |

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня мы живём в мире, в котором информация стала основным продуктом и ресурсом общества. Технологии, которые реализуют сбор, хранение, обработку и распространение информации, стали неотъемлемой частью современной жизни человека и скорее всего будут занимать значительное место в будущем. Развитие отрасли информационных технологий объясняется возросшей интенсивностью информационных потоков вследствие развития интернета, процессов глобализации и становления информационного пространства. Разработка программного обеспечения, в частности веб-разработка, являются процессами создания ресурсов для работы с информацией. Для получения положительного результата процесс создания необходимо планировать, структурировать, контролировать, т.е. управлять им.

Бизнес-окружение начала XXI столетия характеризуется всесторонним применением проектов. Там, где разрабатывается новый продукт, внешние условия и требования к которому постоянно меняются, где постоянно требуются поиск новых возможностей, интеллектуальные усилия и творчество, там требуются проекты.  Внимание, уделяемое теме управления проектами и внедрению систем управления проектами, кажется вполне обоснованным. В условиях современного бизнеса залогом успешности и конкурентоспособности компании является ее постоянное развитие, а значит применение передовых технологий управления.

В данной дипломной работе управление проектом будет рассматриваться в сфере веб-разработки. Значительный процент проектов в этой сфере заканчивается с превышением бюджета, сроков, а созданные в результате продукты часто не до конца отвечают требованиям пользователей либо приносят мало реальной пользы бизнесу. Во многих веб-студиях жизненный цикл проекта строится по традиционной каскадной модели, применение которой основано, скорее, на привычке менеджеров проектов, нежели на реальной эффективности. В последнее время большую популярность приобретают гибкие методологии управления проектами, основная суть которых базируется на преимуществах итеративной модели жизненного цикла. Этим объясняется актуальность выбранной темы для исследования.

Объектом исследования являются способы управления проектом, предметом – проект разработки сайта.

Целью данной работы является выявление целесообразности применения гибкой методологии для управления проектом разработки сайта.

Цель данной работы определила следующие ее задачи:

- рассмотреть основные понятия управления проектами;

- проанализировать преимущества и недостатки моделей жизненного цикла управления проектами;

- определить сущность и преимущества гибких методологий управления проектами;

- проанализировать различные виды гибких методологий и обосновать выбор наиболее подходящей методологии для исследования;

- описать основные характеристики, процессы и особенности методологии скрам;

- реализовать проект разработки сайта с использованием гибкой методологии скрам;

- составить рекомендации по внедрению гибких методологий.

ВЫВОДЫ

К настоящему времени управление проектами стало признанной во всем мире профессиональной деятельностью. Различные подходы к управлению проектами получили широкое распространение и затронули все области человеческой деятельности. Эти подходы отражаются в методологиях. Для применения методологий управления проектами в различных отраслях и на конкретных проектах менеджерам приходится их дорабатывать и адаптировать, что, в свою очередь, ведет к разработке новых методик и инструментов. Так, в сфере разработки ПО появились гибкие методологии как ответ на недостатки и ограничения классического каскадного подхода и высокую скорость изменений окружающей среды.

Каскадный подход основан на каскадной модели жизненного цикла, в которой предусматривается последовательное выполнение всех этапов проекта в фиксированном порядке, переход на следующий этап означает полное завершение работ на предыдущем. В небольших проектах, в которых определенные в начале требования известны и не изменяются, эта модель отлично работает. В проектах разработки сложных сайтов и веб-приложений невозможно определить все требования вначале и спроектировать весь необходимый функционал. Поэтому правки вносятся непосредственно во время разработки. Каждое изменение или неточность какого-либо требования в каскадной модели принуждают команду проекта возвращаться на более ранний этап и повторять проделанную работу заново. Эта переработка выбивает проектную команду из графика и нередко приводит к росту затрат.

С развитием теории управления IT-проектами разработчики и их менеджеры поняли, что итерационная модель жизненного цикла может стать лучшим способом организации процесса управления проектом. Вместо одной продолжительной последовательности действий здесь весь жизненный цикл продукта разбит на ряд отдельных мини-циклов, каждый из которых состоит из тех же базовых стадий модели жизненного цикла. Модель предусматривает выполнение работ параллельно с непрерывным анализом полученных результатов и корректировкой предыдущих этапов работы. Итерационная модель жизненного цикла является одним из основных положений гибких методологий разработки ПО.

Гибкие методологии – это серия подходов к разработке продукта, ориентированных на использование итеративной разработки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля, с заказчиком. То есть гибкие методологии делают упор на непосредственное общение лицом к лицу всех участников проекта.

В результате рассмотрения характеристик и преимуществ гибких методологий управления проектами, а также после сравнительного анализа, для реализации проекта разработки сайта была выбрана методология скрам, являющаяся наиболее популярной и адаптивной, т.е. которую можно настраивать под потребности организации и использовать с другими инструментами. В скраме жизненный цикл разработки разбивается на одинаковые по времени итерации, которые называются спринтами. Планирование спринта происходит общими усилиями заказчика и команды. Заказчик определяет требования (которые могут изменятся / добавляться) и их важность, и это заносятся в документ под название журнал продукта. Команда сама определяет количество задач для спринта и срок их выполнения.  После каждого спринта происходит обратная связь с заказчиком. Роль руководителя проекта заключается в поддержке команды, контроле сроков выполнения задач и правил скрама.

Сложность использования гибких методологий заключается в том, что это не просто изменения процесса работы, это еще и изменение образа мышления: на смену привычки подчинятся приходит совместная работа. Переход на гибкие методологии требует времени и приложения определенных усилий. В последнем пункте были приведены рекомендации по переходу на гибкие методологии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Богданов В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 248 с.

- Мередит Д., С. Мантел Управление проектами /Пер. с англ. – 8-ое изд.– СПБ.: Питер, 2014. – 640 с.

- Брукс Фредерик. Мифический человеко-месяц, или как создаются программные системы. / М.: Символ-плюс, 2010. – 304 с.

- Грей, Клиффорд Ф. Управление проектами: учебник / Пер. с англ. – 5-ое. изд. полн. перераб / Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. – М.: Дело и Сервис, 2015. – 608 с.

- Грекул В. И. Методические основы управления ИТ-проектами. – Интернет-университет информационных технологий, 2014. – 392 с.

- Гробовцов Г. Я. Управление проектом: Учебно-методический комплекс. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2013. – 288 c.

- Інноваційний  менеджмент:  Навчальний  посібник  / М. П. Чайковська  –  Одеса:  Одеський  національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. – 382 с.

- Боссиди Л. Исполнение. Система достижения целей / пер. с англ. / Л. Боссиди, Р. Чаран. – М.: Альпина Паблишер, 2016. – 328 с.

- Дитхелм Г. Управление проектами. / Пер. с нем. – СПБ.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2014. – 400 с.

- Мазур И. И., Шапиро В. Д. Управление проектами: Учебное пособие. – 2-ое изд. – М.: Омега-Л, 2014. – с. 664.

- Управление  проектами  :  учебник  и  практикум  для  академического  бакалавриата  /  А.  И.  Балашов,  Е.  М.  Рогова,  М.  В.  Тихонова,  Е.  А.  Ткаченко  ;  под  общ. ред. Е. М. Роговой. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 383 с.

- Стэнли П. Управление проектами для «чайников». / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вилямс», 2016. – 288 с.

- Разу М. А. и др., Управление проектом. Основы проектного управления: учебник / Бронникова Т. М., Разу Б. М., Титов С. А., Якутин Ю. В. – М.: КНОРУС, 2015. – 768 с.

- Товб А. С., Ципес Г. Л. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2014. – 240 с.

- Хелдман К. Профессиональное управление проектом /Пер. с анг. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2016. – 760 с.

- Ньютон Р. Управление проектами от А до Я / Пер. с англ. – 9-ое изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 182 с.

- ДеМарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами / Пер. с англ. – 4-ое изд. – М.:  Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 352 с.

- Иванова В., Перерва А. Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста – 2-ое изд. – СПБ.:  Питер, 2016. – 304 с.

- Верзух Э. Управление проектами. Ускоренный курс по программе MBA – 2-ое изд. – М.:  Вильямс, 2015. – 480 с.

- Кемп С. Управление проектами без мистики – М.: Гиппо, 2013. – 372 с.

- Костров А.В. Основы информационного менеджмента: Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2012. - 336 е.: ил.

- Павлов А.Н. Управление проектами на основе PMI PMBOK. – М.: Бином, 2015.- 208 с.

- Ивасенко А. Г.  Управление проектами / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 327 с.

- Павлов А.Н. Управление проектами на основе PMI PMBOK. – М.: Бином, 2015.- 208 с.

- Руководство к своду знаний по управлению проектами. Руководство РМВОК – 5-ое изд.– М.: Олимп бизнес, 2015. – 590 с.

- Лич Л. Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи – 5-ое изд.– М.:  Альпина Паблишер, 2016. – 360 с.

- Сазерленд Дж. Scrum. Революционный метод управления проектами.– М.:  Манн, Иванов и Фербер, 2016 – 272 с.

- Дерби Э., Ларсен Д. Agile ретроспектива. Как превратить хорошую команду в великую – Минск: Издательство Дмитрия Лазарева,    2016 –   208 с.

- Швабер К. Софт за 30 дней. Как Scrum делает невозможное возможным – М.:  Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 256 с.

- Пихлер Р. Управление продуктом в Scrum. Agile-методы для вашего бизнеса – М.:  Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 240 с.

- Кон М. Scrum. Гибкая разработка ПО – 2-ое изд. – М.:  Вильямс, 2016. – 576 с.

- Sutherland J. Scrum: A Revolutionary Approach to Building Teams, Beating Deadlines and Boosting Productivity – London:  Random House Business Book, 2015. – 256 p.

- Cohn M. Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum  –Boston:  Addison-Wesley Professional, 2015. – 504 p.

- Cobb G. Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility, – N.Y. :Wiley, 2016. – 265 p.

- Манифест гибких методологий [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://agilemanifesto.org

- The Scrum Guide [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: https://www.scrum.org/resources/scrum-guide

- Просто про Scrum: гибкая разработка интернет-проектов [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://www.cossa.ru/234/33622/

- Versionone-11th-annual-state-of-agile-report [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://stateofagile.versionone.com/

- Аджайл, скрам и другие: что получает ИТ-бизнес [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: https://www.crn.ru/numbers/spec-numbers/detail.php?ID=116428

- Scrum (скрам) и гибкие методологии разработки [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: https://blog.sibirix.ru/2015/11/30/what-is-scrum/

- Как примерить Agile на свой проект [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://www.issoft.by/kak-primerit-agile-na-svoj-proekt/

- Scrum - зачем заказчику знать такие непонятные слова? [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://www.cmsmagazine.ru/library/items/management/scrum/

- Карпов Дмитрий Владимирович Гибкая методология разработки программного обеспечения // Вестник ННГУ. 2011. №3-2. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/gibkaya-metodologiya-razrabotki-programmnogo-obespecheniya

- Гибкая разработка сайтов [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу:http://www.mirde.ru/d/doyouknow/Gibkaya_razrabotka_saitov_Agile_sovremennyi_podhod_k_sozdaniyu_saitov

- Аджайл, скрам и другие: что получает ИТ-бизнес [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://www.pmoffice.by/blog/agile/agile-approach.html

- Романенко М.А., Апенько С.Н. влияние гибких технологий на управление человеческими ресурсами проектов предприятий // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 9-2. – С. 411-418; URL: https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40759

- Agile/Scrum для начинающих. Что такое гибкая методология? [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://www.pmoffice.by/blog/agile/agile-approach.html

- Managing Web Design Projects with Scrum [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: https://www.myintervals.com/blog/2015/05/11/managing-web-design-projects-with-scrum/

- Don’t Go Chasing Waterfalls: Applying Scrum to B2B Web Development  [Электронний ресурс] – Режим доступа к ресурсу: http://www.industrialmarketer.com/scrum-b2b-web-development/