Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Економіко-правовий факультет

Кафедра  менеджменту та інновацій

Д и п л о м н а  р о б о т а

«Управління зовнішньоекономічної  діяльністю туристичної фірми»

«Managment of foreign economic activity of a trevel company»

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр»

Виконала:  студентка денної форми навчання

спеціальності 073 Менеджмент

Малевана Альона Вадимівна

Науковий керівник:

к.е.н., доц.  Заєць М.А. ____________

Рецензент:

к.е.н., доц.  Єгупов Ю.А.

| Рекомендовано до захисту: протокол засідання кафедри № 3/1 від 20 листопада 2018 р. Завідувач кафедри проф. Кузнєцов Е. А. (підпис) | Захищено на засіданні ЕК № _ протокол № від _________2018 р. Оцінка______________/___ ___/_____ (за національною шкалою/шкалою ЕСТS/ бали) Голова ЕК _________ проф. Кузнєцов Е. А. (підпис) |
| --- | --- |

Одеса – 2018

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти управління інвестиційними проектами

у зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії…………….6

1.1.	Наукові підходи до формування системи управління                    інвестиційними проектами у зовнішньоекономічній діяльності                    туристичної компанії…………………………………………………………………...6

1.2.	Проблеми керування проектними ризиками в                    зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії ………………………….15

1.3. Напрямки стратегічного управління туристичним потенціалом Одеського регіона ……………………………………………………………………22

РОЗДІЛ 2 Аналіз системи управління інвестиційними проектами у

зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії “Beauty Heaven Company”

2.1. Загальна характеристика менеджменту інвестиційних проектів  туристичної компанії “Beauty Heaven Company” ………………. …………… 36

2.2. Оцінка ефективності системи управління інвестиційними   проектами туристичної компанії  “Beauty Heaven Company” …. …………………………… 46

2.3. Аналіз впливу проектних ризиків на прибутковість інвестицій туристичної компанії “Beauty Heaven Company” …………………………………55

РОЗДІЛ 3 Пропозиції щодо підвищення ефективності управлінн   інвестиційними проектами в зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії “Beauty Heaven Company”…………………………………………………………………….60

3.1. Шляхи оптимізації інвестиційної стратегії компанії   “Beauty Heaven Company” ………………………………………………………………………...  60

3.2. Рекомендації щодо зниження впливу проектних ризиків на   прибутковість зовнішньоекономічної діяльності туристичної    компанії …  65

3.3. Розробка та економіко-математичне обґрунтування                    альтернативного інвестиційного проекту………………………………………  71

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………………. 88

Список використаних джерел ………………………………………………........ 92

ВСТУП

Актуальність. Глобалізаційні процеси в у макроекономічному середовищі економіці спонукають виробничі підприємства  до пошуку інноваційних підходів до управління результатами діяльності суб’єкта господарювання. В сучасних умовах господарювання, необхідна активізація ефективної роботи суб’єкта господарювання, створення пріоритетної системи управління в умовах європейської орієнтації національної економіки. Метою реформування організаційної структури системи управління суб’єктом господарювання є трансформація та зміцнення внутрішньогосподарських зв’язків, збільшення результатів діяльності за всіма її видами, у тому числі фінансово-економічних,  за рахунок вирішення економічних, фінансових, соціальних та екологічних питань. Визначені аспекти потребують запровадження сучасних методів та форм господарювання у просторі реалізації стратегічних орієнтирів розвитку суб’єктів у макроекономічному середовищі.

Питанням оцінювання результатів діяльності суб’єктів  господарювання праці українських та зарубіжних учених: І. Бланка,  Ф. Бутинця, Е. Альтмана, І. Ансоффа, Є. Масленнікова, О. Побережець    В. Мельника, Є. Мниха, Н. ПрокопенкоА. Сміта, І. Стоянова, В. Сопко, Т. Таффлера, О. Терещенко  та інших.

Зв’язок магістерської роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська робота виконана на кафедрі менеджменту та інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова відповідно до плану наукових досліджень кафедри у процесі виконання держбюджетних тем:  «Соціальна відповідальність бізнесу та інституціональні новації» (номер державної реєстрації 0114U001555, 2014-2018 рр.) – змодельоване аналітичне забезпечення системи планування економічних результатів.

Мета і завдання. Мета магістерської роботи полягає у розробці та обґрунтуванні теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо забезпечення системи оцінювання фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.

Досягнення мети роботи обумовило необхідність постановки та вирішення таких головних завдань:

– узагальнити характеристику результатів діяльності суб’єктів господарювання;

– обґрунтувати методичні основи оцінки результатів діяльності суб’єктів господарювання;

– сформувати систему показників, які підвищують об’єктивність оцінки результатів діяльності суб’єктів господарювання;

– запропонувати сегментаційне оцінювання результатів діяльності суб’єктів господарювання;

– розробити  багатокритеріальну систему оцінювання економічного стану галузевих суб’єктів господарювання;

– удосконалити бюджетне моделювання фінансових результатів;

– запропонувати моделювання системи визначення взаємозв’язку збалансованих показників результатів діяльності та розвитку суб’єктів господарювання.

Об’єктом дослідження магістерської роботи є система оцінювання фінансових результатів діяльності  суб’єктів господарювання.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та методичні засади системи оцінювання фінансових результатів діяльності  суб’єктів господарювання.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань були використанні наступні методи дослідження: дослідження, порівняння, узагальнення, систематизації, причино-наслідкових зв’язків, порівняльного, статистичного і фінансового аналізу та математичні методи. Всі розрахунки виконані за допомогою засобів Microsoft Excel, який інтегрований до пакету Microsoft Office для Windows.

Інформаційна база роботи склали чинні нормативно-правові документи центральних і місцевих органів влади, офіційно опублікована статистична інформація Державної служби статистики України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, звітність суб’єктів господарювання України, наукові роботи та розробки провідних вітчизняних та зарубіжних вчених і фахівців-практиків із питань управління результатами діяльності суб’єктів господарювання, результати власних аналітичних розрахунків, офіційні публікації міжнародних організацій, Інтернет-ресурси.

Апробація результатів дослідження та публікації.  За результатами дослідження опубліковано статтю: Заєць М.А., Борідько А.В. Стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні / А.В. Борідько, М.А. Заєць // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип / (38). - 2018. – с. 53-72.

У першому розділі розглянути теоретичні аспекти управління проектами  у зовнішньоекономічній діяльності туристичної фірми.

Другий  розділ присвячено аналізу системи управління проектами та впливу ризиків на зовнішньоекономічну діяльність.

У третьому розділі запропоновано шляхи підвищення ефективності управління проектами та оптимізації інвестиційної стратегі компанії.

ВИСНОВКИ

Проведене  дослідження особливостей управління інвестиційними проектами у зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії «Beauty Heaven Company» виявило ряд суттєвих недоліків обраної інвестиційної стратегії. Головною проблемою, яка перешкоджає ефективному здійсненню зовнішньоекономічної діяльності компанії, є недостатня обґрунтованість проектів на передінвестиційній фазі та під час ідентифікації їх ризиковості, що призводить до нестачі грошових коштів під час реалізації проектів та зниження рівня прибутковості у порівнянні із плановими розрахунками.

Результати вивчення системи управління інвестиційними проектами в зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії «Beauty Heaven Company» повністю відповідають меті дипломної роботи та поставленим завданням.   Перший розділ магістерської роботи присвячено дослідженню теоретичних засад формування і впровадження системи управління інвестиційними проектами, які реалізуються в зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії. Проведено дослідження і класифікацію видів інвестиційних проектів туристичної компанії, розглянуто існуючі підходи до сутності, складу, основ формування систем управління інвестиційними проектами в зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії, систематизовано інструменти і методи управління. Обґрунтовано необхідність поєднання елементів і комплексного застосування підходів інвестиційної теорії до аналізу практики впровадження інвестиційних проектів в ЗЕД туристичної компанії. Подано можливу систему показників економіко-математичного і статистичного апарату, які доцільно застосовувати до обґрунтування і оцінки інвестиційних проектів в зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії, запропоновано можливість визначення інтегрального показника ефективності інвестиційних проектів. Окремо розглянуто особливу підсистему управління ризиками інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії, розроблено систему заходів мінімізації та ліквідації інвестиційних ризиків.

Проведений аналіз системи проектного менеджменту компанії “Beauty Heaven Company” дає змогу стверджувати, що в цілому система управління інвестиційними проектами відповідає вимогам туристичної галузі, однак недосить ефективна. В основі її лежить принцип трикутника обмежень проектів, а розробка і реалізація капіталовкладень здійснюється на базі теорії життєвого циклу управління проектами.  Управління інвестиційними проектами у туристичній галузі  компанія “Beauty Heaven Company” здійснює на основі каскадної моделі, структуруючи їх за комбінованим підходом.    Компанія “Beauty Heaven Company” має невеликий кадровий склад, тому до туристичних проектів застосовує адаптивні структури управління – чисті проектні структури. На даному етапі розвитку “Beauty Heaven Company” розробляє 3 проекти (два 5* готелі та бізнес-центр) і реалізує 2 проекти (вілла та 2* міні-готель). Середовище реалізації зазначених проектів сприятливе, і компанія в ньому конкурентоспроможна. До управління проектами застосовуються стратегії проникнення на ринок, створення продукту, створення ринку, лідерства в бізнесі, зростання тощо. Аналіз проекту 2* міні-готелю виявив його прибутковість, однак показав, що даному проекту притаманний високий ступінь ризику. Проект вілли, на відміну від проекту 2* міні-готелю, є збитковим для компанії і недоцільним з точки зору реалізації. Прийняття рішення про здійснення вкладень за проектом вілли говорить про те, що система проектного менеджменту компанії “Beauty Heaven Company” має певні недоліки. Так, під час управління проектами зазвичай не враховується вартість грошей у часі, а показники ефективності та прибутковості інвестиційних проектів не корегуються на дисконтний множник, що призводить до завищення запланованих прибутків та зниження термінів окупності проектів порівняно до реальної ситуації. Ще одним недоліком є незначна розробленість системи управління ризиками інвестиційних проектів у туризмі, яка зводиться лише до пошуку критичного мінімуму наповнення номерного фонду чи  кількості обслуговуваних туристів.

Зовнішньоекономічна діяльність туристичної компанії “Beauty Heaven Company”  пов’язана з розробкою і реалізацією інвестиційних проектів другого типу у туризмі. Природно, що інвестиційна стратегія, обрана компанією, має ряд недоліків. Це і нестача грошових коштів, невірна розстановка пріоритетів в управлінні життєвим циклом проектів, недостатня обґрунтованість проектів на передінвестиційній стадії під час ідентифікації їх доцільності. Всі ці проблеми взаємопов’язані та є наслідком одна одної. Тому обрана інвестиційна стратегія підлягає оптимізації.

Для вирішення виявлених проблем пропонуємо: завершити реалізацію проекту вілли внаслідок його збитковості після закінчення стадії будівництва і здійснити продаж даного об’єкту туристичної нерухомості; докладніше ідентифікувати і розробити проект бізнес-центру, який за попередніми розрахунками може забезпечити компанії стабільний позитивних грошовий потік; підвищити кваліфікацію проектного менеджменту компанії в галузі реалізації інвестиційних проектів у туризмі; знизити внутрішній проектний ризик, притаманний проекту 2* міні-готелю, за рахунок двох факторів: підвищення вартості проживання туристів до ринкового рівня та зміни схеми розрахунку за земельну ділянку або передання критичного проектного ризику 2* міні-готелю за договором  страхування ризику втрати прибутку після початку експлуатації готелю.

Одночасне довгострокове підвищення прибутковості зовнішньоекономічної діяльності туристичної компанії «Beauty Heaven Company» у сукупності зі зниженням рівня її ризиковості можливе у випадку прийняття рішення про реалізацію запропонованого альтернативного інвестиційного проекту – цирку-шапіто на території м. Хургади, який за всіма показниками є більш привабливим, ніж існуючі інвестиційні проекти «Beauty Heaven Company» і значно покращить добробут інвестора у довгостроковій перспективі.

Дипломна робота містить елементи наукової новизні, які включають пропозиції щодо сполучення в управлінні інвестиційними проектами в зовнішньоекономічній діяльності туристичної компанії елементів управління життєвим циклом проектів на основі як руху грошових потоків, так і просування проекту, сполучення у проектному менеджменті елементів каскадної і спіральної моделей управління інвестиційними проектами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Закон № 8 «Про сприяння інвестиціям і гарантії інвесторам» від 11.05.1997 // www.investment.gov.eg

- Указ Президента Єгипту № 374/1991 «Про заснування Управління з розвитку туризму» // www.investment.gov.eg

- Указ Президента Єгипту № 548/2005 «Про іноземні інвестиції у туристичну галузь» // www.investment.gov.eg

- Бардиш Г.О. Проектне фінансування: Підручник. – 2-ге вид. – К.: Алеута, 2007. – 463 с.

- Ковшун Н.Е. Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2008. – 344 с.

- Азарова А.О., Бершов Д.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. //Фінанси України. – 2004. - №9 – с. 52-56

- Аленченко О.Г. Сутність і значення управління ризиком. // Вісник соц.-екон. досліджень.  – 2004. – Вип. 10 – с. 107 – 110

- Аптекар С. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. // Економіка України – 2007. - № 1 – с. 42 -49

- Балюк В., Яцура А. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів. // Банківська справа. – 2005. - №№ 1,2 – С. 54, С. 31

- Василик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. // Фінанси України. – 2005. -№ 6 – с. 93 – 103

- Гончаренко О.М. Вплив фактору запізнювання повернення грошового потоку на ефективність реалізації інвестиційних проектів. // Вісник соц-екон. досліджень. – 2004. – Вип. 16 – с. 60 – 65

- Гончаренко О.М. Фінансові методи управління інвестиційними проектами на підприємствах. // Вісник соц.-екон. досліджень. – 2006. – Вип. 22 – с. 97 – 102

- Гончаренко О.М. Організаційно-фінансові методи оптимізації інвестиційних проектів. // Вісник соц.-екон. досліджень. – 2006. – Вип. 19 – с. 62-66

- Захарін С.В. Кредитування інвестиційної діяльності. // Фінанси України – 2004. - № 4 – с. 97 - 103

- Кирьякова А. Сетевые отели в Киеве. // «Эксперт Украина» - № 11 (109) от 19.03.2007

- Ковтун Н.В. Методи фінансової статистики в аналізі інвестиційної діяльності. // Статистика України. – 2007. - № 1 – с. 15-20

- Мазур О.Є. Інвестиційна діяльність малого підприємства в Україні // Фінанси України – 2005. - № 11 – с. 32-37

- Мансуров Р.Е. Инвестиционная привлекательность и способы ее оценки. // Персонал-Микс – 2007. - №№ 3-4, с. 36-39

- Орлик О.В. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів // Вісник соц.-екон. досліджень – 2005. – Вип. 21 – с. 179-185

- Орлов П.А. Визначення ефективності реальних інвестицій // Фінанси України – 2006. - № 1 – с. 51-57

- Охріменко О. Страхування фінансових ризиків у сфері туризму. // Економіка України – 2005. - № 12 – с. 24-32

- Стрельцов О.П. Комплексне застосування методів оцінки ефективності реального інвестиційного проекту і проектного ризику // Вісник соц.-екон. досліджень – 2004. – Вип. 9, 11 – с. 191-196

- Стрельцов О.П. Сценарний аналіз реальних інвестиційних проектів. // Вісник соц.-екон. досліджень. – 2004. – Вип. 11 – с. 173-175

- Федоренко В. Машуга А. Инвестиционное кредитование и количественная оценка риска реализации проекта // Экономика Украины – 2005. - № 12 – с. 34-39

- Фірсов Д.В. Вдосконалення механізму оцінки ефективності вкладів.// Вісник соц.-екон. досліджень – 2007. – Вип. 27 – с. 350 – 356

- Черніков О.І. Оцінка ефективності виконання інвестицій // Зовнішня торгівля – 2008. - № 1 – с. 149 – 156

- Шевчук Н.С. Переваги і недоліки діючих методик інвестиційного аналізу // Вісник соц.-екон. досліджень – 2006. – Вип. 22 – С. 381

- Шишовська О.О. Проблеми вибору математичного апарату оцінки інвестиційних альтернатив. // Вісник соц.-екон. досліджень – 2004. – Вип. 18 – с. 409-414

- Аспекти управління ризиками інвестиційних проектів та обґрунтування їх ефективності // www.library.tane.edu.ua – 14.07.2007

- Класифікація готелів Єгипту. Повне зібрання готелів Єгипту і Туреччини // www.ethotels.org.ua

- Моисеева А. Девелоперы вспомнили про туризм. Публикация от 13.08.2008  http://www.domania.ru

- Нестерук М. Качество услуг в туризме. // Журнал «Парад отелей», № 1, 2007 // www.all-hotels.ru

- Оценка качества услуг в гостиничной сфере. // Интернет-газета Horeca, № 216 (264) // www.horeca-portal.ru

- Офіційна сторінка Інституту управління проектами США // www.pmi.org

- Трудности pre-operating. Эссе на тему открытия отеля. Hotels&Resort 23.02.2009 // www.ratanews.ru

- Фінансовий механізм як складова управління ризиковістю інвестиційного проекту // www.library.tane.edu.ua – 28.12.2006

- Egypt State Informational Service (Єгипетське державне інформаційне джерело) // www.sis.gov.eg

- The Central Agency for Public Mobilization and Statistics (Центральна агенція з соціальних досліджень і статистики Єгипту) // www.capmas.gov.eg

- Egyptian Investment Portal (Єгипетський інвестиційний портал) //

www.investment.gov.eg